AIOutmation

MVP機能仕様書

委託開発会社ディスカッション用ドキュメント

──── アウトプット③ ────

MVP範囲 + 機能仕様 + 技術スタック + データモデル + 開発計画 + 論点

作成: 2026年5月

1. エグゼクティブサマリー

AIOutmationのMVPは、瀧内本「AIO教科書」のChapter 4 PDCAサイクルを完全自動化することを最優先とする。リーンキャンバスで定義した8機能のうち6機能を24週間(約6ヶ月)で実装し、3-5社のデザインパートナーとβ運用を経て、商用ローンチを目指す。

MVP範囲の意思決定基準:
1. 競合(Profound/Peec/Passionfruit)の最低限ラインに追いつく(=計測の自動化)
2. 代理店セグメントの必須要件(マルチテナント+ホワイトラベル)を満たす
3. 顕著な時間削減(月4時間→30分)で初期顧客のROIを即証明できる
4. R&D色の強い差別化機能(Signal/Noise Engine, CMS PR自動起票)はV2/V3に延期し、PMFを優先する

MVP の北極星指標 ①β顧客5社の継続(NRR 100%以上) ②各顧客の引用率改善(導入前→導入3ヶ月後で平均15ポイント増) ③代理店パートナー1社獲得(クライアント3社以上を本プラットフォームで運用)

2. MVP範囲(In/Out of Scope)

2.1 MVP に含める機能(Phase 1)

| # | 機能名 | リーンキャンバス対応 | 教科書対応 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | マルチテナント基盤+認証 | ⑧マルチテナント運用(基本) | ─ |
| F2 | プロンプト管理+AI自動生成 | ③プロンプト自動生成エンジン | Ch.1+4 |
| F3 | 引用率測定エンジン(Citation Rate Engine) | ⑤運用(PDCA Check部分) | Ch.4 |
| F4 | ダッシュボード+アラート | ⑤運用(可視化) | Ch.4 |
| F5 | ホワイトラベル+月次レポート | ⑧マルチテナント+⑦経営報告(基本) | Ch.4 |
| F6 | AIコメンタリー(3行サマリ) | ⑦Executive Reporter(基本) | Ch.4 Act |

2.2 V2 に延期する機能(Phase 2: 24-36週)

F7: SEO×AIO監査エンジン(初期診断レポート) — Ch.1-3 統合監査

F8: 文書構造化エンジン(JSON-LD自動生成) — Ch.3対応

F9: CMS PR自動起票(GitHub/Webflow/WordPress連携) — Ch.3対応

F10: ROI物語AI(過去成功事例DB+類似ストーリー提示) — 経営説明強化

F11: 業界ベンチマーク同梱 — 顧客横断データの匿名化集計

F12: Salesforce/HubSpot/Gong連携(プロンプト自動抽出) — オンボード強化

2.3 V3 に延期する機能(Phase 3: 36週以降)

F13: 文章構成最適化AI(PREP/FAQ/HowTo自動リライト) — Ch.2対応 / 重い

F14: Signal/Noise Engine(統計的信頼区間) — R&D色が強く市場検証後

F15: 知識資産化アシスタント(llms.txt自動生成) — Ch.5対応

F16: AI別最適化レコメンド(Perplexity/Gemini/ChatGPT別) — Ch.5対応

F17: SOC 2 Type II対応 — エンタープライズ拡大時

2.4 MVPに含めない理由(意思決定根拠)

| 延期機能 | 延期理由 | 代替手段 |
| --- | --- | --- |
| CMS PR自動起票 | CMSの種類が多く(WordPress, Webflow, Headless各種)、各連携の実装コストが大。MVPではChapter 3の改修推奨を「テキストアウトプット」で提供。 | 改修推奨をJSON/Markdownで出力、顧客側で手動適用 |
| Signal/Noise Engine | 学術研究レベルの実装(Ai2 framework等)で開発期間予測困難。閾値ベースアラートで競合と同等水準は確保可能。 | 閾値ベースアラート+将来のV3でアップグレード |
| 文章構成最適化AI | 長文生成のLLMコストが顧客あたり月数千円〜数万円となりマージン悪化。需要検証後にスコープ確定。 | MVPでは改修ガイドのみ(リライト推奨は人手) |
| 業界ベンチマーク | 顧客横断データの蓄積に時間が必要。最低3-6ヶ月の運用データが必要。 | リリース後6ヶ月で順次提供 |

3. MVP機能仕様(F1〜F6)

F1. マルチテナント基盤+認証

目的 代理店向け運用(複数クライアント管理)+企業向けチーム運用の双方を1つの基盤で実現する。後付けは技術負債になるため、Phase 1で必須。

スコープ

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 認証方式 | Email/Password + Google SSO + Microsoft 365 SSO(MVPはGoogle SSOのみ必須、他はV2) |
| 組織構造 | 3階層: Account(テナント) → Workspace(クライアント案件) → User(メンバー) |
| 権限 | RBAC: Owner / Admin / Editor / Viewer の4ロール |
| シート制限 | 全プラン無制限シート(=競合差別化として明確に打ち出す) |
| Workspace切替 | サイドバーでアクティブWorkspaceを切替、URLにWorkspace IDを含める |
| 監査ログ | MVP: 認証ログのみ / V2: 全操作ログ |

ユーザーストーリー

代理店PMとして、5社のクライアント案件をWorkspaceで分離管理したい

代理店アカウント担当として、自分が担当するWorkspaceのみアクセスできるようにしたい

事業会社マーケPMとして、SEO担当・コンテンツ担当・経営層をそれぞれの権限で招待したい

成功基準

1代理店アカウントで5クライアント案件を運用可能

Workspace切替が3秒以内に完了

認証成功率99.5%以上

F2. プロンプト管理+AI自動生成

目的 プロンプト初期設計の属人性を解消し、オンボード工数を半日→1時間以内に圧縮。

スコープ

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| プロンプトCRUD | 作成・編集・削除・アーカイブ。最大5,000本/Workspace |
| タグ機能 | ファネルステージ / ペルソナ / プロダクト / 地域 / 言語 の5軸タグ |
| AI自動生成 | 入力: 自社URL + 競合URL(最大10) + 業界キーワード 出力: 30〜200本のプロンプト案(タグ付き)を5分以内に生成 |
| 一括インポート | CSV/TSVから一括インポート(タグ列対応) |
| プロンプト文脈記録 | 各プロンプトに「対象ICP/ファネル/採用根拠」をAIが自動文書化(編集可) |
| 優先順位スコア | 前月の引用率×推定ROI×競合プレッシャーから自動算出 |

AI自動生成の処理フロー

Step 1: 自社URLを取得 → タイトル・h1・descriptionを抽出

Step 2: 競合URLを同様に解析

Step 3: LLM(Claude Sonnet等)に「ICP × 購買ファネル × 製品カテゴリ」のマトリクスでプロンプト生成を依頼

Step 4: 生成プロンプトをタグ付きで返却、ユーザーがレビュー→採用

成功基準

1セッションで30本以上のプロンプトをタグ付きで生成

ユーザーが採用するプロンプトの割合が60%以上

生成時間5分以内、コスト1Workspace当たり50円以下

F3. 引用率測定エンジン(Citation Rate Engine)

目的 Chapter 4 Check段階を完全自動化。競合(Profound/Peec/Passionfruit)の最低限ラインに到達。

対応LLM(MVP範囲)

| LLM | 取得方法 | 実装難度 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perplexity | UIスクレイピング(Playwright) | 中 | 出典URL明示で最優先実装 |
| ChatGPT(検索機能付き) | OpenAI API(検索拡張) | 低 | API利用、コスト管理重要 |
| Google AI Overviews | SERP API経由(SerpAPI/ScrapingBee等) | 中 | 外部APIサブスクリプション |
| Gemini | UIスクレイピング(Playwright) | 中 | Google認証管理が必要 |
| 【V2追加】Claude | Anthropic API | 低 | 検索機能未対応のため後回し |
| 【V2追加】Felo / Genspark / 国産LLM | UIスクレイピング | 高 | 日本語特化、差別化要素 |

実行スケジュールと頻度

標準: 各プロンプト × 各LLM = 1日1回、深夜時間帯に分散実行

高頻度プラン(Enterprise): 1日3回(朝/昼/夜)で揺らぎ吸収

再試行: 失敗時は3回まで自動リトライ、それでも失敗時はエラーレコード+アラート

引用判定ロジック

1. LLM応答から出典URL/ドメインを抽出(正規表現+構造化レスポンス解析)

2. 顧客のドメインリスト(自社+サブドメイン+買収ブランド)とマッチング

3. マッチ時: 引用あり(O) / 不一致時: 引用なし(X)

4. 「内容類似だが出典なし」のケースは別フラグで記録(類似度スコア参考値)

5. 引用順位(出典1番目/2番目/...)を併せて記録

Citation Rate計算式

Citation Rate (%) = (引用回数 ÷ チェック総数) × 100

プロンプト単位/LLM単位/Workspace全体 の3粒度で算出

30日移動平均でトレンド可視化

成功基準

1日100プロンプト × 4LLM = 400実行 を稼働率99%で完遂

1実行あたりLLMコスト30円以下を維持

引用判定の精度: True Positive 95%以上 / False Positive 5%以下(手動検証50件で評価)

F4. ダッシュボード+アラート

目的 Citation Rateを「見える化」し、顧客が日次で価値を体感できる体験を提供。書籍のFAQ管理表/記録表/集計表をデジタル化。

画面構成

| 画面 | 内容 | 書籍対応 |
| --- | --- | --- |
| Overview | Workspace全体のCitation Rateトレンド+主要KPI(引用回数/プロンプト数/競合比較) | ─ |
| Prompts(FAQ管理表ビュー) | プロンプト一覧+各プロンプトのCitation Rate+優先順位スコア | Ch.4 FAQ管理表 |
| Records(FAQ記録表ビュー) | 全LLM実行ログ。確認日/AI/検索クエリ/引用?/メモ | Ch.4 FAQ記録表 |
| Heatmap | プロンプト×日付のCitation Rateヒートマップ(緑/黄/赤) | Ch.4 ヒートマップ |
| Competitors | 競合ドメインの引用シェア比較(時系列) | ─ |
| Reports | 月次レポート一覧+PDFダウンロード | Ch.4 月次レポート |
| Alerts | アラート設定+履歴 | ─ |

アラート機能

閾値アラート: Citation Rate 50%/60%/70% の3段階で設定可

急変アラート: 前週比-10ポイント以上で自動通知

競合急伸アラート: 競合の引用シェアが前月比+15ポイント以上で通知

通知先: Slack(Webhook) / Email / Webhook(任意エンドポイント)

アラート集約: 同一Workspace内のアラートを1日1通にまとめる(通知疲れ対策)

エクスポート

CSV: 全データのフルエクスポート(Sheets継続利用顧客向け)

PDF: 月次レポート(F5でホワイトラベル化)

API: REST APIで主要データ取得可能(Looker/BigQuery連携の前段)

成功基準

主要画面表示が3秒以内

プロンプト1,000本でも快適に動作

アラート配信成功率99%以上

F5. ホワイトラベル+月次レポート

目的 代理店セグメントの必須要件。クライアントレポートを代理店ブランドで提供できるようにする。

ホワイトラベル設定項目(MVP)

| 項目 | MVP | V2 | V3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ロゴ | ○ | ─ | ─ |
| メインカラー(1色) | ○ | ─ | ─ |
| クライアント名(ブランド)上書き | ○ | ─ | ─ |
| レポート表紙のカスタムテキスト | ○ | ─ | ─ |
| 独自ドメイン(代理店.aioutmation.com) | ─ | ○ | ─ |
| 送信元メールアドレス | ─ | ○ | ─ |
| 完全プライベートホスティング | ─ | ─ | ○ |

月次レポート構成

Page 1: 表紙(代理店ロゴ+クライアントブランド+期間)

Page 2: エグゼクティブサマリー(F6のAIコメンタリー)

Page 3-4: KPIダッシュボード(Citation Rate推移、引用回数、競合比較)

Page 5: ヒートマップ(プロンプト別パフォーマンス)

Page 6: Top/Bottomプロンプト分析

Page 7: 競合詳細分析

Page 8: 推奨アクション(F6 AIコメンタリー)

生成方式

MVP: PythonベースPDF生成(reportlab/python-pptx)

V2: Browserlessでのブラウザレンダリング(Web版と同一見た目)

毎月1日に自動生成→アラート通知

成功基準

代理店ロゴ反映で1分以内にレポート出力

月次レポートの自動配信成功率99%

F6. AIコメンタリー(3行サマリ)

目的 経営報告/クライアント説明の作文工数を月数時間→数分に圧縮。

出力フォーマット

【3行サマリ(必須)】

1行目: 全体トレンド(前月比/前期比/業界平均との位置)

2行目: カテゴリ別ハイライト(製品Aは好調、製品Bは低下等)

3行目: 競合差分(自社が上回ったポイント/下回ったポイント)

【詳細解説(任意)】

300-500文字のナラティブ。原因仮説と推奨アクション含む

生成プロンプト戦略

入力: 月次集計データ(Citation Rate推移、Top/Bottomプロンプト、競合データ)

テンプレート: 3パターン(改善傾向/横ばい/低下)で初期は固定、A/Bテストで改善

LLM: Claude Sonnet 4.5(日本語クオリティ重視) または GPT-4o(コスト重視)

コスト: 1Workspace月次1回、200円以下

成功基準

顧客が「コメントをそのまま提出可能」と評価する割合70%以上

ファクトエラー率5%以下(数値の取り違え・誤った因果推論)

4. 技術アーキテクチャ

4.1 推奨技術スタック

| レイヤー | 推奨 | 代替案 | 選定理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| フロントエンド | Next.js 14 (App Router) + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui | Remix / Vite + React | 日本のSaaS開発で最も人材確保しやすい、Vercelでの即時デプロイ、ストリーミングUI(LLM応答待ち)対応 |
| バックエンド API | Node.js (NestJS) + TypeScript | Python (FastAPI), Go (Echo) | フロントとの型共有、LLM SDK公式サポート充実、TS人材豊富 |
| LLM呼び出し基盤 | Vercel AI SDK / LangChain.js | LiteLLM(マルチプロバイダ抽象化) | OpenAI/Anthropic/Google切替容易、ストリーミング標準対応 |
| UIスクレイピング | Playwright(Containerized) on AWS Fargate | Browserless.io(SaaS), Puppeteer | Perplexity/Geminiなどブラウザ操作必須、コスト最適化 |
| データベース | PostgreSQL 16 + Prisma ORM | MySQL, MongoDB | JSON型サポート、スケーラビリティ、運用人材豊富 |
| キャッシュ/キュー | Redis (ElastiCache) + BullMQ | AWS SQS, Cloud Tasks | バックグラウンドジョブ(LLM実行)に最適、観測しやすい |
| 認証 | Clerk または Auth0 | 自前実装 | MVPでは買って時間節約、SOC 2対応も容易 |
| ホスティング | AWS (ECS Fargate + RDS + ElastiCache + S3 + CloudFront) | GCP, Vercel + Supabase | エンタープライズ顧客のセキュリティ要件に対応しやすい |
| 監視 | Datadog または Sentry + Mixpanel | New Relic, OpenTelemetry自前 | LLM API監視・コスト追跡が容易 |
| ファイル/データレイク | S3 + Athena (BigQueryも可) | GCS + BigQuery | 業界ベンチマーク用データ蓄積基盤(V2準備) |

4.2 アーキテクチャ概要図(テキスト版)

[ユーザー] → [Vercel CDN] → [Next.js Frontend]
                                   ↓ (API)
                              [NestJS API Gateway]
                                   ↓
            ┌──────────────────┼──────────────────┐
            ↓                   ↓                   ↓
       [Auth Service]      [Core API]        [LLM Worker Pool]
            ↓                   ↓                   ↓
            └────────→ [PostgreSQL] ←───────[Redis Queue (BullMQ)]
                            ↑                       ↓
                       [BackOffice]          [Playwright Containers]
                                                    ↓
                                          [LLM API Providers]
                                          (OpenAI/Anthropic/Google/SerpAPI)
                                                    ↓
                                          [LLM UI Sites]
                                          (Perplexity/Gemini/...)

4.3 LLM実行ワーカーの設計ポイント

並列度制御: 1Workspaceあたり同時実行3、全体で50並列上限(LLMレート制限対応)

リトライ: 指数バックオフ(2s/4s/8s)で3回

コスト保護: Workspaceごとの月間コスト上限を設定、超過時にアラート+一時停止

プロキシローテーション: UIスクレイピング時のIP多様化(住宅プロキシ含む)

セッション管理: 各LLMサイトのログイン状態をRedisで保持、定期的に再認証

レスポンスキャッシュ: 24時間以内の同一プロンプトはキャッシュ返却

4.4 セキュリティ要件

通信: TLS 1.3, HSTS, CSP

保存: PostgreSQL暗号化(AES-256), S3 SSE-KMS

シークレット管理: AWS Secrets Manager

テナント分離: Row-Level Security(PostgreSQL) + Application層チェック2重

監査: 認証ログ最低90日保持(エンタープライズはV2で1年)

データ削除: 顧客解約時、30日以内に全データ完全削除(GDPR/個人情報保護法対応)

5. データモデル概要

5.1 主要エンティティ

| エンティティ | 主要属性 | 関係 |
| --- | --- | --- |
| Account | id, name, plan, billingEmail, createdAt | 1 Account → N Workspace |
| Workspace | id, accountId, name, brandName, primaryColor, logoUrl, customDomain(V2), settings(JSON) | 1 Workspace → N Project |
| Project | id, workspaceId, name, archivedAt | 1 Project → N Brand, N Prompt |
| User | id, email, name, accountId, defaultRole | M User × N Workspace (UserWorkspaceRole) |
| UserWorkspaceRole | userId, workspaceId, role(Owner/Admin/Editor/Viewer) | 結合テーブル |
| Brand | id, projectId, name, primaryDomain, additionalDomains(JSON), keywords(JSON) | ターゲットブランド情報 |
| Competitor | id, projectId, name, primaryDomain, additionalDomains(JSON) | 競合ブランド情報 |
| Prompt | id, projectId, text, tags(JSON), priorityScore, contextNote, createdAt, archivedAt | プロンプト本体 |
| LLMRun | id, promptId, llmProvider, executedAt, status, responseText, sourceUrls(JSON), costJpy, errorMessage | LLM実行ログ(膨大) |
| CitationRecord | id, llmRunId, promptId, brandId, citedFlag, citationPosition, similarityScore, createdAt | 引用判定結果 |
| Page | id, projectId, url, title, h1, lastCrawledAt, structuredDataPresent(bool), aeoScore | ターゲットページ(対象ブランドの自社ページ) |
| AlertRule | id, workspaceId, name, conditions(JSON), notificationChannels(JSON), enabled | アラート設定 |
| AlertEvent | id, alertRuleId, triggeredAt, payload(JSON), acknowledged | アラート発生履歴 |
| Report | id, workspaceId, periodStart, periodEnd, generatedAt, pdfUrl, summary(JSON) | 月次レポート |
| Commentary | id, reportId, generatedText, model, costJpy, createdAt | AIコメンタリー |

5.2 想定データ量(リリース1年後)

| エンティティ | 想定件数 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| Account | 100 | エンプラ50+代理店30+SMB200弱 |
| Workspace | 500 | 代理店1社あたり5-10、エンプラ1社=1Workspace |
| Project | 1,000 | 1Workspace平均2Project |
| Prompt | 200,000 | 1Project平均200本 |
| LLMRun | 292,000,000/年 | 200K × 4LLM × 365日。partition必須 |
| CitationRecord | 292,000,000/年 | LLMRunと1:1。partition必須 |
| Page | 100,000 | 1Project平均100ページ |
| Report | 12,000/年 | 1Workspace月次 |

5.3 パーティショニング戦略

LLMRun / CitationRecord: 月次パーティション(2026-05, 2026-06, ...)

古いパーティションは1年後にS3へアーカイブ→Athenaクエリ可能に

AlertEvent: 90日でアーカイブ

6. 開発計画(24週間)

6.1 スプリント概要

| Sprint | 週 | 主要成果物 | 達成基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | W0-2 | アーキ確定、DB設計、認証基盤、開発環境構築 | Hello World API + 認証動作 |
| Sprint 1 | W3-4 | F1: Account/Workspace/User/RBAC + UI骨格 | 代理店アカウントで5Workspace作成可能 |
| Sprint 2 | W5-6 | F2: プロンプト管理(CRUD+CSVインポート+タグ) | 1Workspaceに100プロンプト登録 |
| Sprint 3 | W7-8 | F2: AI自動生成 + F3基盤(LLM Workerプール) | プロンプト30本自動生成 + Perplexity 1日1回実行 |
| Sprint 4 | W9-10 | F3: ChatGPT/Gemini/AI Overviews対応 + 引用判定エンジン | 4LLM × 100プロンプト = 400/日 稼働 |
| Sprint 5 | W11-12 | F4: ダッシュボード(Overview/Prompts/Records/Heatmap) | Citation Rate可視化、3秒以内表示 |
| Sprint 6 | W13-14 | F4: アラート機能(Slack/Email) | 閾値+急変+競合急伸の3種アラート稼働 |
| Sprint 7 | W15-16 | F5: ホワイトラベル(ロゴ・カラー・ブランド名) | 代理店ブランドでレポート出力 |
| Sprint 8 | W17-18 | F5: 月次レポート自動生成 + F6: AIコメンタリー | 月次PDF自動配信 + 3行サマリ生成 |
| Sprint 9 | W19-20 | βリリース準備(オンボーディング、ドキュメント、サポート体制) | デザインパートナー3-5社にオンボーディング |
| Sprint 10 | W21-22 | βフィードバック反映 + バグ修正 + パフォーマンス改善 | 重大バグゼロ、稼働率99% |
| Sprint 11-12 | W23-24 | GAリリース準備(プライシング、契約、課金、マーケ) | 商用ローンチ |

6.2 マイルストーン

| マイルストーン | 達成時期 | 意義 |
| --- | --- | --- |
| M1: アーキ凍結 | W2末 | 技術的負債の予防 |
| M2: クローズドα | W10末 | 社内+1社で計測エンジンの実証 |
| M3: オープンβ | W18末 | デザインパートナー3-5社 |
| M4: GA(商用ローンチ) | W24末 | 課金開始、PR、セールス本格化 |
| M5: PMF確認 | W36末(GA+12週) | NRR 100%以上、有料転換成立 |

6.3 想定開発体制

プロダクトマネージャー: 1名(委託先ではなく弊社側)

テックリード/アーキテクト: 1名

バックエンドエンジニア: 2-3名

フロントエンドエンジニア: 1-2名

SRE/DevOps: 0.5名(兼任)

QA: 0.5名(後半から1名)

デザイナー: 0.5名

合計: 5-7名 / 24週間 = 約120-170人週

7. 委託先との論点(意思決定が必要な事項)

7.1 Build vs Buy 判断

| 項目 | 選択肢 | 推奨 | コスト想定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 認証基盤 | Build / Clerk / Auth0 | Clerk(MVPまで)→Auth0(エンプラ拡大時) | Clerk: $99/月〜 |
| LLMマルチプロバイダ抽象化 | Build / LangChain / LiteLLM / Vercel AI SDK | Vercel AI SDK | OSS |
| ジョブキュー | BullMQ / SQS / Inngest | BullMQ(Redis) | Redis稼働費のみ |
| PDF生成 | Playwright / reportlab / Pandoc / Browserless | MVP: reportlab、V2: Browserless | MVPは無料、V2は$200/月〜 |
| UIスクレイピング基盤 | 自前Playwright / Browserless / Bright Data | MVP自前、スケール時にBrowserless検討 | 自前なら運用工数のみ |
| SerpAPI(Google AI Overviews) | SerpAPI / ScrapingBee / 自前 | SerpAPI | $50/月〜(プロンプト数依存) |
| 監視 | Datadog / New Relic / Sentry+自作 | Sentry + Mixpanel(MVP)→Datadog(GA) | Sentry: $26/月〜 |
| 分析DB(将来) | BigQuery / Athena / Snowflake | MVPは不要、V2でAthena | ─ |

7.2 LLM API選定

| 用途 | 推奨LLM | 代替 | コスト想定 |
| --- | --- | --- | --- |
| プロンプト自動生成 | Claude Sonnet 4.5 | GPT-4o | $3/1M tokens (input) |
| 引用判定(自社ドメインマッチ) | ロジック実装で十分(LLM不要) | ─ | ─ |
| AIコメンタリー | Claude Sonnet 4.5(日本語品質重視) | GPT-4o | $3/1M tokens |
| ChatGPT検索クエリ実行 | OpenAI GPT-4o w/ search | ─ | $5/1M tokens |
| Perplexity実行 | UIスクレイピング(LLM不要) | Perplexity API | API: $5/1K queries |
| Gemini実行 | UIスクレイピング | Gemini API | API: $1/1M tokens |

1顧客あたり月間LLMコスト想定: 5,000〜30,000円(プロンプト50-500本、4LLM、月次レポート)→ プラン価格設計の根拠

7.3 オープン論点(委託先と要相談)

Q1: UIスクレイピングの法的リスク評価(Perplexity/Geminiの利用規約レビュー必要)

Q2: 顧客のプロンプト・引用データの法的位置付け(規約整備)

Q3: LLM API値上げ時の価格転嫁ポリシー

Q4: 障害発生時のSLA(エンプラ顧客向け99.9%が現実的か)

Q5: バックアップ・DR(Disaster Recovery)体制

Q6: 個人情報保護法対応(顧客のCRMデータ連携時)

Q7: SOC 2 Type II取得タイミング(MVP後V2想定で1,500-3,000万円)

Q8: マルチリージョン展開(将来の海外展開で必要か議論)

7.4 委託契約のスコープ案

成果物ベース: F1〜F6完成+βリリースまで一括 → リスク分担曖昧、変更管理困難

準委任ベース(推奨): スプリント単位での発注、PdMの仕様判断は弊社、技術判断は委託先

ハイブリッド: コア機能(F3, F4)は成果物、その他は準委任

推奨: 準委任(アジャイル開発)。ペイン解像度・市場フィードバック・LLM技術進化への適応性を優先。

8. リスクと対策

| # | リスク | 影響度 | 発生可能性 | 対策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | LLM API値上げでマージン悪化 | 高 | 高 | ・複数LLMマルチプロバイダ前提で設計 ・プラン価格にバッファ20%含める ・コスト上限機能で顧客を制御 |
| R2 | Perplexity/Gemini等のUIスクレイピング拒否 | 高 | 中 | ・公式API出る都度移行 ・複数LLMで分散(1社依存しない) ・住宅プロキシ等の対策 |
| R3 | 競合(Profound等)が日本市場に本格参入 | 高 | 中 | ・日本語LLM対応で先行(Felo/Genspark等) ・代理店パートナー網を早期に構築 ・瀧内氏連携で著者監修ブランド確立 |
| R4 | 開発遅延(24週→36週) | 中 | 中 | ・Sprint 0-4を最重要、後半は柔軟に ・F6(AIコメンタリー)等は最悪V2へ延期可 ・隔週デモで進捗可視化 |
| R5 | βパートナー獲得失敗 | 高 | 中 | ・並行で5-10社にアプローチ ・初期は無料運用で実績作り ・代理店経由のリード獲得 |
| R6 | 引用判定の精度問題(False Positive多発) | 中 | 中 | ・手動検証50件でリリース判定 ・お客様にもフラグ修正UIを提供 ・継続的な精度改善 |
| R7 | 代理店向け要件の見落とし | 中 | 中 | ・Sprint 1-2で代理店PMにヒアリング ・βで代理店2-3社を必ず含める |
| R8 | 個人情報・データ取扱い違反 | 極高 | 低 | ・初期から法務レビュー ・データ最小化原則 ・規約・プライバシーポリシー整備 |

9. 委託先との初回ディスカッション議題(チェックリスト)

下記項目を初回〜2回目のミーティングで合意することを推奨します:

□ 開発チーム体制と役割(PdM/テックリード/エンジニア/QA/デザイナー)

□ 開発手法(スクラム/カンバン)とスプリント長さ(2週間推奨)

□ 契約形態(準委任/成果物ベース/ハイブリッド)

□ 技術スタックの最終確定(本資料4.1の表をたたき台に)

□ ブランチ戦略(Git Flow / Trunk-based / GitHub Flow)

□ コードレビュー基準とCI/CDパイプライン

□ テスト戦略(ユニット/統合/E2E)とカバレッジ目標

□ 監視・アラート設計の責任範囲

□ デプロイ環境(dev/staging/production)

□ 委託先に開示する情報の範囲(顧客データ、商談情報等)

□ 知的財産権の取扱い(コード、AIプロンプトテンプレート、業界ベンチマークデータ)

□ 成果物の納品形式とドキュメント要件

□ 障害対応のエスカレーションパス

□ 月次振り返り・四半期戦略レビューの頻度

Appendix: 関連リソース

AIO_Textbook_Summary_50p.docx / AIO_Textbook_Summary_10p.docx (アウトプット①)

AIOutmation_LeanCanvas.docx (アウトプット②)

CustomerJourneyMap_GEO_AEO.docx/.pptx (顧客ペインのジャーニーマップ)

PainResolutionAnalysis_GEO_AEO.pptx (ベンチマーク3社の解決度分析)

出典: 瀧内賢『これからはじめるAIO AI最適化の教科書』技術評論社, 2026年3月発行

本ドキュメントは委託先との合意形成を目的とした初版です。技術的判断は委託先のアーキテクトと協議の上、確定してください。